## Slide 1
NB! Husk å lagre dokumentet lokalt før du begynner å skrive i det
Arbeidsplan

## Slide 2
Innhold arbeidsplan
Bakgrunn for arbeidet
Mål, gevinster og gevinstrealisering
Målgrupper, omfang og avgrensning
Organisering av arbeidet
Risikovurdering/håndtering av risiko
Interessentkartlegging
Kommunikasjonsplan
Milepæls- og aktivitetsplan
Evaluering

## Slide 3
Bakgrunn for arbeidet
Beskriv kort bakgrunnen for arbeidet som skal gjennomføres.
  Hvorfor skal dere sette i gang med dette arbeidet?
  Hva er status pr i dag?
  Er det gjort vedtak knyttet til dette arbeidet
Notes: Beskriv kort bakgrunnen for arbeidet som skal gjennomføres.
  Hvorfor skal dere sette i gang med dette arbeidet?
  Hva er status pr i dag?
  Er det gjort vedtak knyttet til dette arbeidet

## Slide 4
Mål
Formål – viser til hensikten med arbeidet.
  Hvorfor skal vi sette i gang med dette arbeidet?
  Hvor vil vi med dette arbeidet?
Resultatmål – Hvilke resultater ønsker vi å oppnå?
  Konkrete mål f.eks lage en e-læring om forebygging av vold og trusler
Gevinstmål – Hvilken gevinst ønsker vi å oppnå?
  Gevinstrealisering er aktivitetene som gjøres mellom den ferdig lagede e-læringen og frem til at de ansatte opplever mer trygghet på arbeidsplassen.
  En av gevinstene er at e-læringen om vold og trusler har gjort at de ansatte opplever mer trygghet.
Notes: Formål – viser til hensikten med arbeidet.
  Hvorfor skal vi sette i gang med dette arbeidet?
  Hvor vil vi med dette arbeidet?
Resultatmål – Hvilke resultater ønsker vi å oppnå?
  Konkrete mål f.eks lage en e-læring om forebygging av vold og trusler
Gevinstmål – Hvilken gevinst ønsker vi å oppnå?
  Gevinstrealisering er aktivitetene som gjøres mellom den ferdig lagede e-læringen og frem til at de ansatte opplever mer trygghet på arbeidsplassen.
  En av gevinstene er at e-læringen om vold og trusler har gjort at de ansatte opplever mer trygghet.
Beskriv formålet med prosjektet og hva dere ønsker å oppnå. Det er utfordrende å lage gode prosjektmål. Det er derfor viktig at dere setter av god tid til å diskutere hvilke resultater og gevinster prosjektet skal føre til.
Hvordan måle om ønskede resultater er nådd?
Hvordan evaluere prosessen.
Tidspunkt for å gjennomføre evaluering (underveisevaluering, sluttevaluering). Hvem er ansvarlig for evalueringen

## Slide 5
Gode mål er SMARTe
Spesifikke | Målbare | Attraktive/ Ambisiøst | Realistiske | Tidfestet | Evaluere
Definer målet så spesifikt og konkret som mulig | Målbart fra oppstart til avslutning | Er du villig til å legge ned en innsats for å nå målet? | Er målet realistisk nok til at det er mulig å nå? | Sett tidsfrister for NÅR du skal ha nådd målet | Evaluer deg selv og dine målsetninger
Hvem er involvert? | Kan du måle egen progresjon, se fremgang og vite når du har nådd målet? | Hva ønsker jeg å oppnå? | Hvilke muligheter, krav og begrensninger har jeg? | Når skal jeg gjøre det? | Fungerte strategien min?
Hva ønsker jeg å oppnå? |  |  |  | Bryt ned til resultatmål og effektmål frem mot hovedmålet. | Ble resultatet slik jeg ønsket?
Hvor gjør jeg det? | Hvor mye? | Hvorfor skal jeg gjøre det? Årsak/hensikt? | Hvordan skal jeg få det til? |  | Bør jeg gjøre noe annerledes?
Hvordan skal jeg få det til? | Hvor mange? |  |  | År/Måned/Uke/Dag | Hvilke erfaringer skal jeg ta med videre?
Kilde: Metier OEC og karrierebloggen.no
Notes: Gode mål er SMARTe. Her har dere et hjelpeark som dere kan bruke når dere skal lage målene for arbeidet deres. Dette hjelpearket ligger i arbeidsplanen og er tilgjengelig for dere der. (Gå igjennom beskrivelsene)
Vi har laget noen forslag til konkrete mål for dere, der vi har brukt SMARTe mål som utgangspunkt.
Spesifiser: langtids, kortids,, legemeldt, egenmeldt, «gjengangere», i et spesielt kvartal(bedre hygiene på vinterstid i bhg).
MÅLBARE: fra hvilken prosent til hvilken prosent
ATTRAKTIVE/ AMBISIØST: er det ditt mål eller kommer det flere til gode, hva er hensikten, dette sier også noe om hvordan du skal greie å involvere og engasjere alt fra prosjektgruppa til de ute i organisasjonen som prosjektet retter seg mot. Vær ærlig.
REALISTISKE: Hvis det er vedtak, hvordan kan du avgrense innenfor de rammene du har. Det er lett å ville favne om alt, men kanskje en må begynne smått/mindre enn en ønsker for så å utvide når en «pilot» er gjennomført.
TIDFESTET: Evaluer ofte og ha kortsiktige delmål som kan bidra til motivasjon.
EVALUER: Resultatmål og gevinster. Gevinster kan ses og kommuniseres fortløpende ute i linjen – skap motivasjon.
Eks: Lavere sykefravær vs Skal ved hjelp at tidligere oppfølging av sykemeldte innen 2024 redusere fraværet fra 12% til 8% blant ansatte under 30 år i Totten Bhg.

## Slide 6
Gevinster og gevinstrealiseringsplan
En god plan gjør det lettere å realisere ønsket gevinst. Utarbeides i starten av arbeidet
og oppdateres fortløpende.
Gevinst | For hvem (interessenter), og hvordan, fremkommer gevinsten? | Forutsetninger for at gevinsten skal kunne realiseres | Hvordan vet vi at gevinst er realisert
Lavere kostnad til vikarbyrå | Ansatte får mer vakter og beboer får bedre kvalitet på tjenesten | Midler disponeres på eksisterende ansatte. Eks ved å legge om turnus, etablerer en vikarpool med egne ansatte | Ansatte opplever å ha riktig kompetanse på jobb, høyere stillingsprosent, bedre tjeneste til beboere
Notes: Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter dere forventer blir nådd gjennom arbeidet. Gevinster kan være ønskede og planlagte, men det kan også oppstå uforutsette gevinster i et prosjekt.
Tre typer gevinster
Unngått kostnad
Spart tid
Økt kvalitet

## Slide 7
  Målgrupper, omfang og avgrensning
Målgruppe:
  Beskriv hvem som er målgruppe for dette arbeidet
  Hvor mange er i målgruppen?
Omfang og avgrensning:
  Hva skal arbeidet omfatte og ikke omfatte?
  Hvilke ressurser har arbeidet til rådighet?
  Hvor lenge skal arbeidet vare?
Notes: Hva skal arbeidet ikke omfatte?
Hvilke ressurser har arbeidet til rådighet?
Hvor lenge skal arbeidet vare?

## Slide 8
Organisering av arbeidet |  |  |  |  | 
Rolle | Eier | Styringsgruppe | Referansegruppe | Prosjekt-/prosessleder | Arbeidsgruppe
Ansvar | Effektmål og realiseringen av disse Godkjenner oppstart av arbeidet Legger premissene for arbeidet (tid, penger, kunnskap, kvalitet og omfang) Mottar arbeidet når resultatmål er oppnådd | Sikre at arbeidet er i samsvar med bestillingen. Ha det overordnet ansvaret for arbeidets rammer (innhold, tid, omfang og ressurser) Sørge for at arbeidet får nødvendige ressurser Være en støttespiller og rådgiver for lederen Godkjenne evalueringen og resultatmålene | Referansegruppen er kun en gruppe ressurspersoner som har sagt seg villig til å gi råd til leder og arbeidsgruppe, uten at de har formell myndighet i prosjektet. Det er ikke sikkert arbeidet trenger en referansegruppe | Skal planlegge og delegere oppgaver til resten av arbeidsgruppen Skal følge opp aktiviteter og fremdrift. Skal motivere og involvere arbeidsgruppen, styringsgruppen og eier Kalle inn til arbeidsgruppe- og styringsgruppemøter | Skal sammen med lederen gjennomføre arbeidet i henhold til mandat
Notes: Eier er ansvarlig for arbeidets gevinstmål. Dette er en svært viktig rolle ettersom eieren har ansvaret for at arbeidets gevinster realiseres, også etter at arbeidet er avsluttet. Eier er også den personen som godkjenner oppstart av arbeidet, og sikrer at arbeidet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med virksomhetens rammer og forutsetninger.
En styringsgruppe vedtar et mandat som eier har fastsatt og følger opp at arbeidet styres i henhold til dette. Styringsgruppen vil også ha ansvar for å sørge for at arbeidet blir prioritert i organisasjonen og det er viktig at medlemmene har de fullmakter som er nødvendig for å kunne gjennomføre arbeidet.
En referansegruppe har ikke noe ansvar for arbeidets suksess eller måloppnåelse, men gir verdifull støtte og veiledning for utførelse av arbeidet. En referansegruppe er rådgivende, men har ingen direkte makt i arbeidet. Det er ikke sikkert arbeidet trenger en referansegruppe.
Lederen har ansvaret for å planlegge og gjennomføre arbeidet i henhold til eierens mandat. Lederen har ansvaret for å levere resultatmål innenfor rammer knyttet til omfang/kvalitet, tid og kostnad. Leder rapporterer til eier eller styringsgruppen og har ansvaret for å iverksette og gjennomføre deres beslutninger. Samme person kan ikke være både leder og eier.
Arbeidsgruppen skal sammen med lederen gjennomføre arbeidet i henhold til mandat.

## Slide 9
Risikovurdering
En risikovurdering bidrar til å forebygge uønskede hendelser. Den kan brukes som bakgrunn til å ta gode beslutninger. Vanlige risikofaktorer i arbeidsmiljøprosjekter er:
  Mangel på tid og tidspress
  Manglende forankring og interesse hos ledelsen
  Motstand mot endring i organisasjonen
  Nøkkelpersoner i prosjektet slutter/turnover i prosjektorganisasjonen
  Dårlig informasjonsflyt
Her bør dere se spesielt på de gevinster dere jobber mot å få realisert. Hva er de største risikoene?

## Slide 10
Risikovurdering av arbeidet (skala 1-5)
Faktorer som kan hindre framgang | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikofaktor
Eks: nøkkelpersoner i prosjektet slutter/permisjon | 4 | 5 | >15
Eks: Ledere setter ikke av nødvendig ressurser og tid | 5 | 3 | 6 - 15
 |  |  | 1 - 5
Notes:   Identifiser mulige faktorer som kan hindre framgang i prosjektet
  Hva er sannsynligheten (S) for at faktorene vil inntreffe på en skala 1-5
  Hvilken konsekvens (K) har det for prosjektet på en skala fra 1-5 hvis risikofaktoren inntreffer
  Multipliser S med K og du får et tall på risikofaktoren (RF)
  Finn fram til tiltak som kan forebygge risikofaktorene med høyest verdi
  Dere har kanskje egne maler for dette, og ellers så finnes det gode maler. Eks. https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/
  Sett gjerne farger på risikoene, slik at det er enkelt å lese det for en som kommer utenfra eller i prosjektet/prosesen

## Slide 11
Håndtering av risiko
Plukk ut faktorene med høyest risiko og lag en oversikt over forebyggende tiltak
Faktorer som kan hindre framgang | S x K = Risikofaktor | Forebyggende tiltak
Eks. Nøkkelpersoner i prosjektet slutter og prosjektet stopper opp | 20 | Gode loggføringer i prosjektet, godt planverk, involvert prosjektgruppe, gode stedfortredere kan gjøre at om prosjektet en periode har redusert fremdrift så vil det ikke stoppe opp.
Eks: Ledere setter ikke av nødvendig ressurser og tid | 15 | God involvering tidlig så de ser nytteverdien i egen hverdag, forpliktelse i forbindelse med forankring, tilbakemelding og god kommunikasjon hele veien.
Notes: Plukk ut faktorene med høyest risiko og lag en oversikt over forebyggende tiltak.

## Slide 12
Interessentkartlegging
En interessent er de individer/grupper som er med i arbeidet eller som blir berørt av det
  Interne interessenter kan være kommunedirektør, ansatte, beboere
  Eksterne interessenter kan være politikere, KLP, media, pårørende
En interessentkartlegging er viktig for å sikre forankring hos de som blir berørt av arbeidet gjennom hele perioden
  Lag en oversikt over interne og eksterne interessenter i arbeidet
  Kartlegg hvilke interessenter dere må involvere og/eller informere
Se spesielt mot de gevinster dere jobber mot å få realisert. Hvem treffes av tiltakene dere setter igang?

## Slide 13
Interessentkartlegging
Interessenter | Innstilling til arbeidet | Involveres og/eller informeres, eller konsulteres | Innflytelse som denne interessent gruppen har (høy /lav) | Ansvar | Frist
 | Positiv/negativ/usikker |  |  |  | 
Eks: Ledere i de gjeldende enheter | Positiv, men travel derfor litt negativ | Involveres | høy | prosjektleder | Innen oppstart og månedtlig
Notes: Dette skjemaet bør ses i sammenheng med kommunikasjonsplanen. Ulike interessenter skal kommuniseres ulikt til. Er det noen som er negative, men med høy innflytelse er det viktige interessenter å holde tett kontakt med om de positive sidene ved prosjektet og kanskje også involvere dem der en kan.

## Slide 14
Kommunikasjonsplan
Kommunikasjon er et godt virkemiddel for å "selge og markedsføre" arbeidet deres til resten av organisasjonen
En kommunikasjonsplan er viktig for å holde interessentene orientert.
Se risikovurdering opp i mot kommunikasjonsplan

## Slide 15
Kommunikasjonsplan
Hendelser i arbeidet | Budskap | Målgruppe | Kanal | Ansvarlig | Dato/ hyppighet
Eks: kommunisere tydelig prosjektets, mandat, mål, hensikt, ønskede gevinster osv. | Bedre kontinuitet skaper bedre tjenester og bedre arbeidshverdager | Alle på sykehjem og i hjemmetjenesten | Avdelingsmøter, mail, teams(sjekke ut hvor de ønsker å få informasjon) | Prosjektleder eller kommunikasjons-ansvarlig i prosjektet | Ukentlig status og månedlig deltakelse i avdelingsmøter
Notes: Styr fortellingen – og forventningene med en kommunikasjonsplan.
Det er viktig å komme i gang med informasjons- og kommunikasjonsarbeidet tidlig i prosjektperioden. Det nytter ikke å vente med dette til endringene på plass, du må ut og fortelle og styre forventninger fra dag én. Ta initiativ til å fortelle! På den måten kan prosjektet selv ta styring over kommunikasjonen. Da blir det ikke slik at en hører noe gjennom en tredjepart. Identifiser interessentene, som nevnt tidligere og snakk med dem. Bruk tid på å informere og forklare hva som faktisk skal skje og hva som er realistisk å forvente. Vær konkret, relevant, lokal (hva betyr dette for oss) og direkte (ikke gå rundt grøten).
(Gå igjennom punktene i planen)

## Slide 16
Milepælsplan
MILEPÆL: | Starter | Avsluttes | Ansvar
MILEPÆL: Eks: Alle i enheten er informert om hensikten med prosjektet før oppstart | 1 måned før tiltak/ aktiviteter settes i gang | Ved prosjektstart | Prosjektleder
MILEPÆL: |  |  | 
MILEPÆL: |  |  | 
MILEPÆL: |  |  | 
MILEPÆL: |  |  | 
MILEPÆL: |  |  | 
MILEPÆL: |  |  | 
MILEPÆL: |  |  | 
MILEPÆL: |  |  | 
Notes: Milepæler sikrer at vi holder kursen og framdriften i prosjektet
En milepæl er en tidsbestemt tilstand. Den beskriver at noe skal være oppnådd til en bestemt tid, en viktig beslutning er tatt eller at et delmål er nådd
En milepæl skal formuleres i presens og beskriver når selve tilstanden skal være nådd.
Milepæler defineres på et overordnet nivå og må i tillegg detaljplanlegges

## Slide 17
Aktivitetsplan for hver milepæl
MILEPÆL: Eks. Alle i enheten er informert om hensikten med prosjektet før oppstart Starter: xx.xx.xx(1 mnd før aktiviteter mm) Avsluttes: xx.xx.xx(ved prosjektstart) Hovedansvar:Prosjektleder |  |  | 
Oppgaver/aktiviteter | Frist | Ansvarlig | Status
Arbeidsgruppe som inkl. ansattrepresentanter nedsettes for å lage kommunikasjonsmateriale |  | Prosjektleder | 
Invitere enheter til informasjonsmøte |  | Prosjektleder | 
Henge opp plakater mm for å skape nysgjerrighet og engasjement |  | Prosjektdeltaker (kommunikasjons-ansvarlig) | 
Notes: Til hver milepæl må det ligge noen konkrete aktiviteter som skal støtte opp under å nå mål i planen.
Her er det viktig med frist – ansvar og oppfølging av status. I planen er det satt inn en aktivitetsplan, dere må derfor kopiere opp en for hver milepæl

## Slide 18
Plan for evaluering
En plan for evaluering bør inneholde en beskrivelse av:
  Hvordan dere skal vurdere arbeidsprosessen underveis (husk å sette opp tidspunkt for underveisevaluering og sluttevaluering)
  Ta utgangspunkt i gevinstrealiseringsplanen og vurdere om målene for arbeidet er nådd (husk å gjøre basismålinger og målinger underveis)
Notes: En plan for evaluering bør inneholde en beskrivelse av:
  Hvordan dere skal vurdere arbeidsprosessen underveis (husk å sette opp tidspunkt for underveisevaluering og sluttevaluering)
  Hvordan dere skal vurdere om målene for arbeidet er nådd (husk å gjøre basismålinger og målinger underveis)

## Slide 19
Eksempel på budsjett
 | Kostnader |  |  | Inntekter (finansiering) |  | 
 | Antall timer | Timelønn | Beløp | Egne midler | Eksterne midler | SUM
Arbeid - tidsbruk |  |  |  |  |  | 
Prosjektleder |  |  | 0 |  |  | 0
Prosjektgruppa |  |  | 0 |  |  | 0
Styringsgruppa |  |  | 0 |  |  | 0
Evt øvrige ansatte som deltar i prosjektet |  |  | 0 |  |  | 0
Investeringer |  |  |  |  |  | 
Innkjøp av utstyr |  |  |  |  |  | 
Eksterne konsulenter/forelesere |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  | 
Diverse prosjektkostnader (bevertning, leie av lokaler, transport osv) |  |  |  |  |  | 
Bevertning |  |  |  |  |  | 
Leie av lokaler |  |  |  |  |  | 
Transport |  |  |  |  |  | 
Sum budsjett |  |  | 0 |  |  | 0
Resultat |  |  | 0 |  |  |